|  | Projekt umowy na usługi od 10 000PLN do 130 000 PLN | PR25_P01_F24U_W7 |
| --- | --- | --- |

UMOWA NA  USŁUGI nr   624 / 2.1.1 / 2021

projekt umowy

zawartej  w dniu  ......  w Bydgoszczy pomiędzy :

10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, wpisanym do  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000007548, NIP 554-031-25-10, REGON  090538318,  reprezentowanym przez:

płk dr n. med. Roberta Szycę - KOMENDANTA SZPITALA,

zwanym dalej ,,Zamawiającym"

a

………………………………., z siedzibą ………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………,pod numerem …….., NIP: ………..,  REGON: …………., reprezentowaną przez:

…………………………………………..  -   ……………………………

zwaną dalej „Wykonawcą".

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów Ustawy z dn. 11.09.2019r. PZP z uwagi na wartość umowy nieprzekraczającą kwot wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej Ustawy.

§ 1

- Zgodnie z wynikiem wyboru oferty z dnia ………….....Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na:

- wykonaniu dokumentacji projektowej,

- nadzorze autorskim

dla zadania pn. ”Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów” w kompleksie wojskowym 10WSzKzP w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz.

- Zakres prac obejmuje:

- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na postawie załączonego: Programu funkcjonalno-użytkowego i Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie mapy potrzebnej do celów wykonania dokumentacji projektowej,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w celu określenia warunków gruntowych,

- opracowanie szczegółowej inwentaryzacji w zakresie budowlanym i  instalacyjnym (elektryczne) wraz z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem,

- uzyskanie pozytywnych opinii jednostek opiniujących i uzgadniających wymaganych przepisami szczególnymi dla tego rodzaju przedsięwzięcia między innymi decyzji - pozwolenia na budowę zgodnie 
z prawem budowlanym,

- nadzór autorski nad realizacją całej Inwestycji – na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994r. 
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j.  Dz.U.2019.1231 z późn. zm.),

- przekazanie praw autorskich – na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j.  Dz.U.2019.1231 z późn. zm.) – do całości sporządzonej dokumentacji,

- wykonanie projektów powykonawczych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- udział w odbiorze końcowym inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 2

- Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację projektu budowlanego przez Zamawiającego.

- Akceptacja, o której mowa w ust 1 nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej, a także ewentualne wady projektowanych rozwiązań technicznych.

- Dokumentację należy wykonać z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych w licencjonowanym programie „AutoCAD”.

- W każdym tomie dokumentacji wszystkie strony mają być trwale spięte i opatrzone numeracją. Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym i Dostawcą zbiornika projektowanych rozwiązań i uwzględniania uwag Zamawiającego do opracowanej dokumentacji projektowej (Zamawiający niezwłocznie przekaże dane dostawcy zbiornika po podpisaniu umowy na zbiornik).

- Projekty wykonawcze muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia zakresu prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

- Projekty powykonawcze muszą zawierać pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby opisy i rysunki służące realizacji obiektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, przy czym:

- egzemplarz nr 1 dokumentacji powykonawczej ma zawierać oryginały dokumentów,

- egzemplarz nr 2 dokumentacji powykonawczej stanowi kopię egzemplarza nr 1 potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- dokumentacja powinna być: spięta, zestawiona rodzajami i grupami tematycznymi oraz odpowiednio posegregowana. Dokumentacja powinna być opisana w sposób czytelny oraz posiadać spis treści w formie papierowej oraz elektronicznej.

- nie dopuszcza się łączenia w tej samej teczce kilku grup tematycznych dokumentacji.

- w przypadku wystąpienia podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołącza również kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym przez kierownika budowy nieistotnymi zmianami dokonywanymi podczas wykonania robót (w razie potrzeby uzupełniający opis), zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

- Elementy projektu budowlanego i wykonawczego:

- inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,

- dokumentacja geotechniczna,

- projekt budowlany architektura i konstrukcja,

- projekt budowlany instalacji elektrycznej,

- projekt wykonawczy architektura i konstrukcja,

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- projekt powykonawczy z inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- mapa zagospodarowania terenu.

- Dokumentację  należy wykonać z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych, o ile strony nie ustalą tego inaczej, projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w liczbie i formie opisanej poniżej :

- projekt budowlany (wszystkie branże) – 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egz.w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania i w formacie pdf. – do wydruku), sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11września 2020r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2020.1609).

- projekt wykonawczy – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania i w formacie pdf. – do wydruku),

- projekt powykonawczy z inwentaryzacją geodezyjną – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek

i po dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki 
z możliwością kopiowania i w formacie pdf. – do wydruku),

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót  – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania i w formacie pdf. –do wydruku), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129 z późn. zm.),

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- mapę zagospodarowania terenu.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 będzie należało pełnienie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad zgodnością rozwiązań materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami przez cały okres realizacji inwestycji (tj. od daty rozpoczęcia robót do dnia 	odbioru końcowego robót budowlanych  objętych niniejszym projektem i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie), a w szczególności:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego,

- udziału w naradach technicznych,

- udziału przy odbiorze końcowym inwestycji,

- udzielania przez Wykonawcę odpowiedzi na pytania kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy pełniącego nadzór autorski, a także ewentualne zmiany dokumentacji,

- dojazd do miejsca pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy,

- za nadzór autorski uznaje się również czynności wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy robót,

- w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty wpływu Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej na etapie przetargu na wykonanie płyty fundamentowej oraz przetargu na dostawę zbiornika tlenu bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb projektu Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt  dokonać wizji lokalnej przed przystąpieniem do realizacji Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z upoważnieniem do złożenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający uzna przedmiot umowy w zakresie projektowym za wykonany, gdy projekt otrzyma pozytywną opinię jednostek decyzyjnych, opiniodawczych, ostateczną decyzję zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r  Prawo budowlane ( t.j. Dz.U.2020.1333 z późn. zm.).

§ 3

- Wykonawca z chwilą otrzymania wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji projektowej przenosi całość autorskich praw majątkowych przekazanej dokumentacji projektowej na Zamawiającego.

- Prawa nabyte zgodnie z ustępem 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do Dokumentacji Projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,

- zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,

- wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;

- wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

- wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;

- wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

- realizacji na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, w tym zlecania realizacji robót budowlanych przez osoby trzecie;

- wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez inne upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

- przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja projektowa;

- przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§ 4

- Strony ustalają, że Wykonawca:

- wykona projekt budowlany w terminie do 90 dni licząc od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

- wykona projekt wykonawczy w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji wg branż, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w terminie do 40 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą na co najmniej 5 dni przed odbiorem końcowym płyty fundamentowej,

- będzie prowadził nadzór autorski przy realizacji inwestycji  - począwszy od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania  przez Wykonawcę robót budowlanych i Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego zadania inwestycyjnego ” Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów”  i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie włącznie.

- Za dzień częściowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 lit. a, b, c uznaje się  dzień przekazania uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego wszystkich opracowań, będących przedmiotem niniejszej umowy. Z powyższych czynności przedstawiciele stron umowy, wymienieni w §  6 i 7 spiszą końcowy protokół zdawczo – odbiorczy.

- Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania umowy lub innej okoliczności, której strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 3, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Strony, osobę upoważnioną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowalnej,  obowiązującymi przepisami - w szczególności prawa budowlanego, przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w opracowaniach projektowych i kosztorysach materiały budowlane i urządzenia posiadające niezbędne certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia o :

  - zmianie nazwy lub siedziby Wykonawcy, pod rygorem uznania za doręczone skutecznie wszelkich pism skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy na dotychczasowy adres;

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;

  - ogłoszeniu likwidacji lub upadłości Wykonawcy;

  - zawieszeniu lub zakończeniu działalności przez Wykonawcę.

- Wykonawcę obowiązuje zakaz udostępniania danych projektowych, kosztorysowych innym projektantom, osobom  czy podmiotom.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z procedurą ,,Nadzoru nad wykonawcami” w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie 10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy 
i do przestrzegania zapisów określonych w tej procedurze, która znajduje się u Inspektora bhp Szpitala tel. 261 416 225.

- Wykonawca potwierdza zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej 
i zobowiązuje się do utrzymania sumy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy (suma ubezpieczenia min. 60 000,00 zł.). Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na krótszy termin, Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowego wezwania dostarczyć ją Zamawiającemu w przeciągu pięciu dni przed upływem ważności przedłożonej polisy ubezpieczeniowej.

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy w terminie do 3 dni od podpisania umowy:

  - posiadanych dokumentów dotyczących nieruchomości,

  - oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego uprawniającego Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  - pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

§ 5

1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1 lit. a) nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

2.  Procedura przekazywania dokumentacji:

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust.1 lit. a, b, c, ;

2)  w trakcie przekazywania dokumentacji Zamawiający dokona sprawdzenia czy przekazywana dokumentacja zawiera wszystkie wymagane dokumenty;

3) w przypadku niekompletności przekazywanej dokumentacji (brak wszystkich wymaganych dokumentów) Zamawiający odstąpi od procedury jej przyjęcia, co zostanie potwierdzane stosownym protokołem;

4) przekazanie kompletu dokumentów zostanie potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez  przedstawicieli Wykonawcy  i Zamawiającego określonych w § 6 i 7 umowy.

3. Termin przekazania kompletu dokumentów o którym mowa w § 4 ust.1 lit. a, b, c uznany zostanie za zachowany, jeśli przed jego upływem nastąpi skuteczne przekazanie kompletu dokumentacji potwierdzone protokołem o którym mowa w ust. 2 pkt. 4.

4.  Zamawiający  niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wad przekazanej dokumentacji.

5.  Po stwierdzeniu istnienia wady Zamawiający może:

- żądać jej usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu obniży wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku,

- odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny 
i nie da się jej usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wada nie da się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.

6.  Za wadę  istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej 
w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

7.  W przypadku wystąpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodującej konieczność zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę na swój koszt i własnym staraniem.

8. Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wady dokumentacji, które ujawnią się na etapie realizacji robót budowlanych.

9.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie może ponieść Zamawiający z uwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku popełnionych przez Wykonawcę – Projektanta błędów w dokumentacji projektowej, na podstawie której zrealizowano ten remont.

- Najpóźniej na dzień odbioru końcowego płyty fundamentowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pod rygorem naliczenia kar umownych określonych § 14 ust. 1 lit. b niniejszej umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w terminie na co najmniej 5 dni przed odbiorem końcowym płyty fundamentowej.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać także oświadczenie Wykonawcy o treści „Oświadczam, że została wykonana płyta fundamentowa zgodnie z projektem i uzyskała niezbędne parametry techniczne do przeniesienia obciążenia zamontowanego zbiornika o pojemności 11 000 litrów napełnionego ciekłym tlenem do pełnej pojemności”.

§ 6

- Nadzór nad wykonywaniem umowy po stronie Zamawiającego

Odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są :

–  p. ............. tel. ......... e-mail .....

–  p. ............. tel. ......... e-mail .....

–  p. ............. tel. ......... e-mail .....

–  p. ............. tel. ......... e-mail .....

2. Zamawiający i Wykonawca mogą w toku realizacji umowy zmienić osoby określone w ust.1 niniejszego paragrafu i w § 7. Zmiana tego typu nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga każdorazowego pisemnego zawiadomienia drugiej strony o tym fakcie, najpóźniej w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany. W przypadku zmian osób wskazanych w § 7 Wykonawca do zawiadomienia dołączy kserokopie uprawnień oraz kserokopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wszystkich osób, których zmiana dotyczy.

§ 7

- Osobami/Osobą odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest / są:   p. …………………………………tel.  …………………… e-mail .........……….

- Wykonawca ustanawia osobę/y nadzorujące umowę,   ............................... p. .  ..........................................
tel. .................... e- mail .................., oraz:

- głównego  projektanta w osobie  ........................................ posiadający uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń) na podstawie uprawnień 
nr .....................

- projektanta branży konstrukcyjnej w osobie  ........................................ posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (w ograniczonym zakresie /bez ograniczeń) na podstawie uprawnień 
nr .....................

- projektanta branży instalacji elektrycznych w osobie  ........................................ posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w ograniczonym zakresie/ bez ograniczeń) na podstawie uprawnień nr ..................... .

§ 8

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy 
bez zgody podmiotu tworzącego  Zamawiającego (Ministra Obrony Narodowej).

§ 9

- Wartość wykonania całego przedmiotu umowy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi: ......................,/100 zł,

słownie złotych: ...........................  .../100 złotych

w tym podatek VAT w wysokości .....  %  tj.: ............ zł,; słownie złotych: ............00/100złote,

cena netto w wysokości: ............................. zł

słownie złotych: ..................................  .../100złotych

w tym:

1)  wykonanie dokumentacji projektowej ( w tym dokumentacji określonej w § 4 ust 1 lit. a) i b)) i  uzyskanie przez  Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na budowę  zgodnie z jego przeznaczeniem:

netto: …………………… (słownie netto: ………………….. zł)

brutto ( z …..% podatkiem VAT): ………………….. zł

(słownie brutto: …………………………………zł) ,

2) nadzór autorski i dokumentacja powykonawcza (określona w § 4 ust 1 lit. c) i d))

netto: …………………… (słownie netto: ………………….. zł)

brutto ( z …..% podatkiem VAT): ………………….. zł

(słownie brutto: …………………………………zł),

- Płatność nastąpi z konta Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT / rachunku.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę 
do siedziby Zamawiającego poprawnie sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT.

- Zapłata należności za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, o których mowa § 9 ust 1 pkt. 1 nastąpi  jednorazowo na podstawie prawidłowo sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT z załączonym  protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego  (bez zastrzeżeń co do jej wykonania ) i Wykonawcy wskazanych w § 6 i 7 umowy.

- Zapłata należności za nadzór autorski, o której mowa w § 9 ust 1 pkt. 2, nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT prawidłowo sporządzonej przez Wykonawcę, po odbiorze końcowym robót budowlanych objętych niniejszym projektem.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje  stałą i niezmienną cenę  przedmiotu umowy przez okres  trwania umowy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy określony  w § 9 ust. 1;

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w terminach , o których mowa w § 4 ust.1 lit. a, b, c i d - w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy określony w § 9 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy określony 
w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki , liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za niezachowanie w  tajemnicy informacji, o którym mowa w §16 -  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy  określony w § 9 ust. 1,

- za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej na etapie przetargu na roboty budowlane ponad termin określony w §2 ust. 10 lit. i) umowy, w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu obowiązków wymienionych w §2 ust. 10 lit. d-h) – w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust.1 pkt. 2 za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w §4 ust.14 w wysokości 200,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku niedostarczenia dokumentacji powykonawczej w terminie 5 dni przez odbiorem końcowym płyty fundamentowej Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto  za każdy dzień zwłoki;

- za opóźnienie dostarczenia projektów, o których stanowi § 4 ust. 1 pkt. a i b Umowy w terminie tam wskazanym, Wykonawca zapłaci karę w wysokości  0,5% wartości wykonania prac projektowych brutto, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za nienależyte tj. niezgodne z niniejszą umową wykonywanie projektów będących przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1), za każdy stwierdzony przypadek,

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto całego przedmiotu umowy określonego w §9 ust. 1 umowy.

- Zamawiający dokona potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, mimo zachowania należytej staranności, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zaistnieniu wyżej wymienionych okoliczności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy określone w umowie kary umowne nie pokryją rzeczywiście wyrządzonej szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy.

§ 11

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca uchyla się od realizacji  zamówienia w sposób przewidziany niniejszą umową;

- Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaniechał wykonania umowy;

- jeżeli pomimo uprzednich co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub w istotny sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

- Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów szczególnych;

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, który ma wpływ na wykonanie niniejszej umowy;

- likwidacji Wykonawcy lub zawieszenia działalności gospodarczej;

- gdy Wykonawca swoje prawa i obowiązki przeniósł na osobę trzecią, nie uzyskawszy na to pisemnej zgody Zamawiającego;

- gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o rozpoczęciu prac budowlanych lub przerwał ich wykonywanie na czas dłuższy niż 10 dni, chyba, że przerwa ta nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- gdy Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w zakresie nadzoru autorskiego w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpi poprawa w wykonywaniu obowiązków;

- w razie wykonywania czynności nadzoru autorskiego przez osoby nieposiadające wymaganych do tego uprawnień.

2.    Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji zwłoki Wykonawcy ponad 30 dni w stosunku do terminów realizacji zamówienia wskazanych w §4 ust.1  lit. a, b, c i d  umowy, a  Wykonawca pomimo wezwania pisemnego przez Zamawiającego nie zakończył wykonania dokumentacji będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, potwierdzonej dokumentami lub protokołem zdawczo – odbiorczym.

3.   Jeżeli  Wykonawca realizuje przedmiot umowy  sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

4.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy mogłoby zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

5.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1 w niniejszym paragrafie.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji  na wykonane prace projektowe będące przedmiotem niniejszej umowy, liczonej od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 lit. a). Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

2. W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

5. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresy gwarancji i rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub braków w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcia na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu.

§13

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia podpisania  przez Wykonawcę robót budowlanych i Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego zadania inwestycyjnego ” Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów” i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie płyty fundamentowej włącznie.

§14

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług objętych niniejszą umową, za wyjątkiem okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonaniu usług , za wyjątkiem okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. Wykonawca jest zobowiązany poddać się kontroli Zamawiającego w każdym czasie co do prawidłowości i terminowej realizacji niniejszej umowy (w zakresie realizacji umowy).

§ 15

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, przedłużenie terminu zakończenia usługi o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia usługi, może nastąpić w następujących sytuacjach:

a) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności,

b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) w przypadku konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania  inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

2) wystąpienia siły wyższej, przy czym jako „Siłę Wyższą" rozumie się zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki;

3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści przedmiotu umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,

5) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych, jak również zmianę osób upoważnionych do kontaktów lub nadzoru nad realizacją umowy;

6) w razie zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa – dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że wartość netto pozostanie niezmieniona, a  do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian rozwiązań funkcjonalno-użytkowych na nowe o tych samych bądź lepszych parametrach, pozostających bez wpływu na cechy funkcjonalne i koszty eksploatacyjne przedmiotu zamówienia.

3. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

5.  Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę 
do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie 
z warunkami zawartymi w umowie.

6.  Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie, 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu do umowy.

7. Zmiana postanowień zawartej umowy na warunkach określonych wyżej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

8.  Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy  w stosunku do treści oferty, która wykracza poza przewidzianą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu możliwość oraz warunki  takiej zmiany.

9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych.

nie stanowią zmiany Umowy, ale wymagają każdorazowego pisemnego zawiadomienia drugiej strony o tym fakcie, najpóźniej w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 16

1. Wykonawcę zobowiązuje się do:

1) zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie chronionych, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych w szczególności ich zabezpieczenia oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła;

2) wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych;

3) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik ani kontrahent Wykonawcy otrzymujący powyższe informacje nie ujawni tych informacji, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;

4) ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności służbowych i tylko w zakresie, w jakim osoba musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy;

5) nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy.

2. Obowiązek zachowania w poufności powyższych informacji przez Wykonawcę obowiązuje także po ustaniu Umowy.

3. Zachowanie w poufności nie dotyczy informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie
o dostępie do informacji publicznych.

§17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§18

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1 – Zasady środowiskowe dla Firm Zewnętrznych,

Nr 2  – Oświadczenie dot. Zasad środowiskowych i jakości

Nr 3 –  Oferta Wykonawcy w zakresie Formularza oferty, Wykazu osób oraz podwykonawców – jeśli dotyczy

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA

...........................................                		                     ...........................................

Kierownik sekcji Remontowo-Inwestycyjnej